附件1

重点任务工作分工及完成时限表

| 序号 | 工作任务 | 主办单位 | 协办单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制专项规划 | 市住房规划建设局 | 市发展改革局 市国土资源局 市财政局 市经济和信息化局 市三旧改造办 | 2018年1月已完成。 |
| 2 | 健全制度标准 | 市住房规划建设局 | 市安全监管局 市质监局 市环境保护局 | 2019年6月前完成。 |
| 3 | 创新建筑设计 | 市住房规划建设局 |  | 2019年6月前完成。 |
| 4 | 优化部品生产 | 市住房规划建设局 | 市质监局 市安全监管局 | 2019年6月前完成。 |
| 5 | 提升施工水平 | 市住房规划建设局 | 市安全监管局 市质监局 市环境保护局 | 2019年6月前完成。 |
| 6 | 推进建筑全装修 | 市住房规划建设局 | 市安全监管局 市质监局 | 2019年6月前完成。 |
| 7 | 确保质量安全 | 市住房规划建设局 | 市质监局 市安全监管局 各县（市、区） | 2019年6月前完成。 |
| 8 | 搭建信息平台 | 市住房规划建设局 | 市经济和信息化局 | 2019年6月前完成。 |
| 9 | 推广适用技术 | 市科技局 | 市质监局 市住房规划建设局 | 2019年6月前完成。 |
| 10 | 推广绿色建材 | 市住房规划建设局 | 市经济和信息化局 市安全监管局 市环境保护局 | 2019年6月前完成。 |
| 11 | 扶持产业发展 | 市经济和信息化局 | 市住房规划建设局 市商务局 市金融局 市工商局 | 2020年12月前完成。 |

附件2

扶持政策工作分工及完成时限表

| 序号 | 工作任务 | 主办单位 | 会办单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供地优先 | 市国土资源局 | 市住房规划建设局 | 2019年6月前完成政策制定，并持续实施。 |
| 2 | 方案择优 | 市住房规划建设局 |  | 2019年6月前完成政策制定，并持续实施。 |
| 3 | 规划引领 | 市住房规划建设局 | 市国土资源局 市发展改革局 市三旧改造办 各县（市、区） | 2019年6月前完成政策制定，并持续实施。 |
| 4 | 财税扶持 | 市财政局 国家税务总局阳江市税务局 | 市经济和信息化局 市发展改革局 市住房规划建设局 | 2019年6月前完成政策制定，并持续实施。 |
| 5 | 信贷扶持 | 市住房公积金管理中心 人行阳江市中心 支行 | 市财政局 市住房规划建设局 | 2019年6月前完成政策制定，并持续实施。 |
| 6 | 资金管理 | 市住房规划建设局 | 人行阳江市中心 支行 | 2019年6月前完成政策制定，并持续实施。 |
| 7 | 优化审批 | 市发展改革局 市国土资源局 市环境保护局 市住房规划建设局 | 市财政局 | / |
| 8 | 创优激励 | 市住房规划建设局 | 市发展改革局 市科技局 | / |
| 9 | 施工鼓励 | 市住房规划建设局 | 人行阳江市中心 支行 | / |
| 10 | 运输畅通 | 市交通运输局 | 市城市管理和综合执法局 市公安局 | / |