附件2

阳江市地质灾害综合防治能力提升三年行动

方案（2023-2035年）地质灾害风险

调查评价及地质灾害隐患点

综合治理任务分解表

| 重点工程 | 行政区 | 序号 | 地点/灾害点名称 | 规模 | 综合治理措施 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1∶10000地质灾害精细化调查 | 阳春市 | 1 | 双滘镇 | - | - | 2024年-2025年 | 阳春市人民政府 |
| 地质灾害隐患点综合治理 | 阳春市 | 1 | 双滘镇榕木村榕树坑村泥石流 | 大型 | 工程治理 | 2025年 | 阳春市人民政府 |
|  |  | 2 | 双滘镇榕木村石头堆村泥石流 | 大型 | 工程治理 | 2025年 |  |
|  |  | 3 | 双滘镇榕木村岭头村泥石流 | 大型 | 工程治理 | 2025年 |  |
|  |  | 4 | 河塱镇凌霄村鱼梁坑村泥石流 | 大型 | 工程治理 | 2024年 |  |
|  |  | 5 | 双滘镇大化山滑坡 | 大型 | 工程治理 | 2023年 |  |
|  | 阳东区 | 6 | 东平镇鸳鸯路路边崩塌 | 大型 | 工程治理 | 2024年 | 阳东区人民政府 |
|  | 江城区 | 7 | 城南街道望瞭岭西石油公司宿舍楼崩塌 | 中型 | 工程治理 | 2024年 | 江城区人民政府 |
|  |  | 8 | 双捷镇草朗村崩塌 | 中型 | 工程治理 | 2025年 |  |
|  | 海陵区 | 9 | 新星社区向阳巷39、40号崩塌 | 中型 | 工程治理 | 2025年 | 海陵试验区管委会 |
|  |  | 10 | 南兴社区白石根南六巷地段崩塌 | 中型 | 工程治理 | 2025年 |  |
|  |  | 11 | 南兴社区白石根南地段崩塌 | 中型 | 工程治理 | 2025年 |  |
|  | 阳春市 | 12 | 阳春市双滘镇黄江村委会兆安村滑坡 | 中型 | 工程治理 | 2025年 | 阳春市人民政府 |
|  |  | 13 | 阳春市双滘镇黄江村委会古勉口村滑坡 | 中型 | 工程治理 | 2025年 |  |
|  |  | 14 | 阳春市双滘镇黄江村委会坑尾村滑坡 | 小型 | 工程治理 | 2025年 |  |
|  |  | 15 | 阳春市三甲镇京冲村委会下坪村滑坡 | 中型 | 工程治理 | 2025年 |  |
|  |  | 16 | 阳春市三甲镇京冲村委会大垌村滑坡 | 中型 | 工程治理 | 2025年 |  |
|  |  | 17 | 阳春市春湾镇车田村委会交岗村滑坡 | 中型 | 工程治理 | 2025年 |  |
|  |  | 18 | 阳春市春湾镇山角村委会三间寨村地面塌陷 | 中型 | 专业监测 | 已安装监测设备，继续加强日常巡排查 |  |
|  |  | 19 | 阳春市春湾镇前进村委会三街村地面塌陷 | 中型 | 专业监测 | 已安装监测设备，继续加强日常巡排查 |  |
|  |  | 20 | 阳春市八甲镇大坡村委会白石村滑坡 | 中型 | 工程治理 | 2025年 |  |
|  |  | 21 | 阳春市圭岗镇林业站后背山崩塌 | 中型 | 工程治理 | 2025年 |  |
|  |  | 22 | 阳春市春城街道高朗村委会岗背朗村滑坡 | 中型 | 工程治理 | 2025年 |  |
|  |  | 23 | 阳春市春城街道黎湖村委会茅坡园村地面塌陷 | 小型 | 专业监测 | 已安装监测设备，继续加强日常巡排查。 |  |
|  |  | 24 | 阳春市春城街道岗脊村委会智溢实业公司地面塌陷 | 中型 | 专业监测 | 已安装监测设备，继续加强日常巡排查。 |  |
|  |  | 25 | 阳春市合水镇竹园村委会新寨村地面塌陷 | 小型 | 专业监测 | 已安装监测设备，继续加强日常巡排查。 |  |
|  |  | 26 | 阳春市马水镇龙田村委会山塘村地面塌陷 | 小型 | 专业监测 | 已安装监测设备，继续加强日常巡排查。 |  |
|  |  | 27 | 阳春市陂面镇那座村委会石背村地面塌陷 | 小型 | 搬迁 | 2025年 |  |