阳江市国有资金投资工程招标控制价、竣工结算价备案管理办法（征求意见稿）

第一章  总则

- 第一条  加强国有资金投资工程造价管理，规范工程计价行为，建立健全工程造价数据库，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住房和城乡建设部令第16号）、《广东省建设工程造价管理规定》（广东省政府令第205号）《公路工程造价管理暂行办法》(交通运输部令2016年第67号)等法律、法规和规章的有关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条 在本市行政区域内依法必须进行招标的国有资金投资房屋建筑和市政基础设施、交通基建等建设工程，均应施行招标控制价、竣工结算价的备案（以下简称“二价”备案）工作。

本办法所称国有资金投资建设工程，是指使用国有资金（包括国家融资资金）50%及以上，或者虽不足50%但国有投资者实际拥有控股权投资的工程建设项目。

第三条 住房城乡建设、交通运输等行业主管部门按照职责分工，负责本行政区域内本行业工程建设项目 “二价”备案的监督管理工作，具体工作由工程所在地或有该工程管辖权的工程造价主管机构负责。

第四条 工程造价主管机构自收到齐全备案资料之日起5个工作日内，对资料的规范性、符合性和完整性进行核查，并将核查意见记入《备案表》。

第五条 “二价”备案工作属程序性的备查制度，不免除发承包双方或工程造价咨询企业等单位合同主体的责任。

备案资料的编制和签署应符合有关法律、法规、规章和标准等的规定。

第六条 各级工程造价主管机构应当对从事工程计价活动的单位和人员进行动态管理，定期对已备案的“二价”备案成果文件采取抽查的方式进行审查，依法查处违法、违规行为，并将其信息记入单位和个人的诚信档案,并告知有关部门。

第七条 各级工程造价主管机构实施工程“二价”备案工作，不得收取任何费用。

第二章  招标控制价备案

第八条 招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制,招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业应当对招标工程量清单和招标控制价的准确性、完整性负责。

招标人应当自发出招标文件之日起5个工作日内，将招标控制价及其相关资料报送工程所在地或有该工程管辖权的工程造价主管机构备查。

第九条 因招标答疑及修改招标文件、施工图设计文件等引起招标控制价发生变化的，招标人应根据实际调整招标控制价，并将调整后的招标控制价成果文件及相关资料报送原工程造价主管机构备查。

第十条 招标控制价备案前，应填写《工程招标控制价备案表》（附件1），按该表要求提供相关资料。

第十一条 工程造价主管机构应当依照下列规定对招标人所提交的资料进行核查，并将核查意见记入《工程招标控制价备案表》，分别送行业主管部门、招标投标管理机构和招标人。

（一）工程量清单、招标控制价应当由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制；

（二）招标控制价编制单位的公章、资质印章和工程造价从业人员的签字、印章应当齐全和有效;

（三）工程量清单的格式应当符合《建设工程工程量清单计价规范》或行业主管部门的相关规定；

（四）招标控制价的计费程序、取费标准、格式应当符合国家、省、市工程造价计价管理的有关规定。不对工程量和综合单价组价以及材料预算价格逐项核查。

第三章  竣工结算价备案

第十二条 发包人应当自结算办理完毕之日起30日内，将结算文件及其相关资料报送工程所在地或有该工程管辖权的工程造价主管机构备案。

第十三条 竣工结算价备案前，发包人应填写《工程竣工结算价备案表》（附件2），按该表要求提供相关资料。

第十四条 工程项目发生重大变更，应按规定履行相应报批手续，在备案时提供相关证明资料。

第十五条 工程造价主管机构应当依照下列规定对发包人提交的资料进行核查，并将核查意见记入《工程竣工结算价备案表》，分别送行业主管部门、发包人和承包人。

（一）竣工结算文件是否通过有审查资格的部门审核；

（二）工程结算文件中发包单位公章，承包单位公章，结算审核单位公章，资质印章，工程造价从业人员的签字、印章应当齐全和有效。

第五章  附则

第十六条 本办法自发布之日起施行。原市住房规划建设局和市交通运输局联合发布的《阳江市工程招标控制价、施工合同价及竣工结算价备案管理办法》（阳住建〔2018〕6号）同时废止。

附件：1.《工程招标控制价备案表》

2.《工程竣工结算价备案表》

附件1：

工程招标控制价备案表

备案号：（     ）年第（    ）号

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标人 （盖章） |  | 联系人及 联系电话 |  |
| 编制单位 |  |  |  |
| 工程范围 及概况 |  |  |  |
| 招标控制价（元） |  |  |  |
| 报送资料时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 报送资料清单： 1、《工程招标控制价备案表》（一式四份）； 2、招标文件（含招标工程量清单）； 3、招标控制价成果文件（含计价软件电子文件）； 4、政府相关机构关于招标控制价的审核结论； 5、其他说明材料。 |  |  |  |
| 备案意见： 公 章 年 月 日 |  |  |  |

备注：本表格一式四份，行业主管部门、造价主管机构、招标投标管理机构、

招标人各一份。

附件2：

工程竣工结算价备案表

备案号：（     ）年第（    ）号

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发包人 （盖章） |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 承包人 （盖章） |  |  |  |
| 工程结算价（元） |  |  |  |
| 编制单位 |  |  |  |
| 审核单位 |  |  |  |
| 工程范围 及概况 |  |  |  |
| 报送资料时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 报送资料清单： 1、工程竣工结算价备案表（一式四份）； 2、工程竣工验收结论； 3、工程竣工结算价审核报告书； 4、施工合同文件（含补充协议、会议纪要等）； 5、完整的工程竣工结算成果文件（含计价软件电子文件）。 |  |  |  |
| 备案意见 公 章 年 月 日 |  |  |  |

备注：本表格一式四份，行业主管部门、造价主管机构、发包人、承包人各一份。